	学前教育三年行动计划2011年公办幼儿园建设调度汇总表

	2011年12月25日

	单位
	项目总数
	计划投资(万元)
	资金到位
	工程进展

	
	
	
	项目数
	总金额(万元)
	占计划投资比例（%）
	财政性投入(万元)
	占计划投资比例（%）
	投入使用
	使用比例（%）
	建设中
	建设比例（%）
	筹建中

	中区
	8
	1840
	8
	1860
	101
	170
	9.2
	6
	75
	2
	25
	1

	任城
	6
	1588
	5
	889.2
	56
	172.22
	10.8
	2
	33
	3
	50
	2

	兖州
	6
	1649
	6
	1136
	68.9
	1136
	68.9
	2
	33
	0
	0
	4

	曲阜
	12
	1214
	9
	698
	57.5
	644
	53
	5
	42
	2
	17
	2

	泗水
	8
	313
	10
	204.9
	65.5
	155
	49.5
	10
	125
	0
	0
	0

	邹城
	11
	1921
	15
	2704
	141
	2689
	140
	5
	45.5
	7
	64
	5

	微山
	32
	2645
	29
	1870
	71
	1723
	65
	7
	22
	19
	60
	12

	鱼台
	13
	813
	14
	596
	73
	210
	26
	8
	62
	1
	8
	5

	金乡
	25
	1726
	23
	1754
	102
	1355
	79
	18
	72
	7
	28
	0

	嘉祥
	72
	3858
	41
	1260
	33
	283
	7.3
	41
	57
	10
	14
	16

	汶上
	31
	6347
	19
	2147.5
	33.8
	415
	6.5
	11
	36
	7
	23
	8

	梁山
	70
	3517
	54
	2263
	64.3
	765
	21.8
	37
	53
	15
	21
	2

	高新区
	12
	　
	12
	1022
	
	671
	0
	9
	75
	3
	25
	0

	北湖区
	0
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	市直
	1
	500
	1
	425
	85
	200
	40
	1
	100
	0
	0
	0

	合计
	307
	27931
	245
	18830
	67.4
	10589
	37.9
	162
	52.8
	76
	24.8
	57


