	2012年省级认定乡镇（街道）中心幼儿园建设项目上半年工程进展及资金投入情况汇总表

	2012.7.4

	单位
	乡镇（街道）数
	2011年省认定中心园
	工程进展
	资金投入（万元）
	到位资金来源（万元）

	
	
	
	项目数
	投入使用
	主体完工
	建设中
	筹建中
	计划投资
	到位小计
	中央财政
	省市财政
	县级财政
	乡级财政
	其他资金

	市中区
	3
	　
	2
	　
	1
	　
	1
	653
	30
	30
	　
	　
	　
	　

	任城区
	8
	　
	5
	　
	　
	　
	5
	2180.55
	119 
	30 
	　
	89 
	　
	　

	兖州市
	7
	　
	5
	　
	　
	3
	2
	1887
	276.7
	　
	　
	78.7
	198
	　

	曲阜市
	12
	　
	9
	2
	5
	2
	　
	2248.46
	732
	150
	50
	170
	241
	121

	泗水县
	13
	1
	7
	1
	1
	5
	　
	160
	189
	105
	50
	　
	27
	7

	邹城市
	16
	5
	8
	1
	3
	1
	3
	1930
	737.5
	232
	90
	225.5
	190
	　

	微山县
	15
	2
	7
	　
	1
	1
	5
	2417
	95
	　
	　
	95
	　
	　

	鱼台县
	10
	　
	6
	　
	1
	　
	5
	1008
	425
	285
	　
	140
	　
	　

	金乡县
	11
	　
	8
	6
	2
	　
	　
	1093
	650
	380
	130
	100
	40
	　

	嘉祥县
	15
	1
	8
	　
	5
	　
	3
	1188
	327
	110
	100
	117
	　
	　

	汶上县
	14
	1
	8
	　
	5
	1
	2
	2283
	613
	278
	50
	　
	120
	165

	梁山县
	15
	　
	12
	3
	9
	　
	　
	3454.32
	709.81
	399.73
	70.2
	239.88
	　
	　

	高新区
	4
	　
	3
	　
	2
	　
	1
	830.81
	641
	　
	　
	641
	　
	　

	北湖区
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	600
	84
	84
	　
	　
	　
	　

	合计
	144
	10
	89
	13
	35
	13
	28
	21933.14
	5628.61
	2083.73
	540.2
	1895.68
	816
	293


