	附件1：

学前教育三年行动计划2013年公办幼儿园建设项目工程进展和资金投入汇总表

	2013.3.25

	单位
	　工程进展
	资金投入（万元）
	到位资金来源（万元）

	
	项目数
	投入使用
	主体完工
	完成建设比例（%）
	建设中
	筹建中
	计划投资
	到位小计
	中央财政
	省市财政
	县级财政
	乡级财政
	其他资金

	市中区
	8
	0
	0
	0
	3
	5
	1680
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	任城区
	15
	2
	0
	13
	1
	2
	5104
	94
	30
	0
	64
	0
	0

	兖州市
	16
	2
	1
	19
	2
	16
	2848
	1344
	0
	0
	822
	522
	0

	曲阜市
	3
	0
	4
	133
	1
	1
	640
	487
	110
	22
	163
	162
	30

	泗水县
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	520
	145
	145
	0
	0
	0
	0

	邹城市
	14
	0
	3
	21
	4
	14
	1105
	1011
	20
	0
	485
	506
	0

	微山县
	35
	1
	15
	46
	6
	20
	6883
	2494
	85
	0
	1889
	520
	0

	鱼台县
	20
	7
	4
	55
	2
	9
	1533
	395
	240
	0
	155
	0
	0

	金乡县
	31
	4
	0
	13
	0
	27
	2852
	183
	0
	0
	183
	0
	0

	嘉祥县
	40
	1
	0
	3
	0
	39
	1228
	124
	0
	0
	30
	0
	94

	汶上县
	28
	6
	5
	39
	5
	16
	3056
	725
	125
	0
	83
	150
	367

	梁山县
	9
	3
	2
	56
	5
	4
	703
	223
	0
	0
	0
	0
	223

	高新区
	5
	1
	1
	40
	1
	0
	
	730
	0
	0
	600
	0
	130

	北湖区
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1400
	84
	84
	0
	0
	0
	0

	合计
	228
	27
	35
	27
	31
	155
	29552
	8039
	839
	22
	4474
	1860
	844


