	附件2：
2013年省级认定乡镇（街道）中心幼儿园建设项目工程进展及资金投入情况汇总表

	2013.3.25

	单位
	目标任务总数
	已通过省认定数
	工程进展
	资金投入（万元）
	到位资金来源（万元）

	
	
	
	2013年项目数
	投入使用
	主体完工
	完成建设比例（%）
	建设中
	筹建中
	计划投资
	到位小计
	中央财政
	省市财政
	县级财政
	乡级财政
	其他资金

	市中区
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	任城区
	6
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	5
	3347
	213
	0
	0
	213
	0
	0

	兖州市
	7
	4
	3
	0
	1
	33
	0
	2
	1484
	627
	0
	0
	561
	66
	0

	曲阜市
	12
	8
	4
	0
	3
	75
	1
	0
	1360
	447
	110
	22
	153
	162
	0

	泗水县
	13
	4
	9
	0
	0
	0
	4
	5
	1165
	1165
	1095
	70
	0
	0
	0

	邹城市
	16
	12
	4+4
	1
	3
	50
	1
	3
	4080
	691
	0
	0
	285
	39
	367

	微山县
	15
	3
	12+1
	1
	3
	31
	6
	3
	5480
	788
	45
	0
	389
	354
	0

	鱼台县
	10
	3
	7
	0
	0
	0
	5
	2
	1299
	880
	750
	0
	130
	0
	0

	金乡县
	13
	8
	5
	5
	0
	100
	0
	0
	670
	528
	0
	0
	503
	25
	0

	嘉祥县
	15
	10
	5+1
	3
	1
	67
	2
	0
	951
	488
	160
	0
	0
	198
	130

	汶上县
	14
	8
	6+7
	0
	6
	46
	7
	0
	4220
	1890
	350
	0
	60
	0
	1480

	梁山县
	15
	10+2
	5
	5
	0
	100
	0
	0
	1380
	1120
	296
	45
	289
	125
	365

	高新区
	4
	1
	3
	1
	2
	100
	0
	0
	777
	720
	0
	0
	360
	360
	0

	合计
	143
	73+2
	70+13
	16
	19
	42
	27
	20
	26213
	9557
	2806
	137
	2943
	1329
	2342


