	附件1：

学前教育三年行动计划2013年公办幼儿园建设项目工程进展和资金投入汇总表

	2013.6.25

	单位
	　工程进展
	资金投入（万元）
	到位资金来源（万元）

	
	项目数
	投入使用
	主体完工
	完成建设比例（%）
	建设中
	筹建中
	计划投资
	到位小计
	中央财政
	省市财政
	县级财政
	乡级财政
	其他资金

	市中区
	8
	
	4
	50
	2
	2
	1680
	335
	
	
	
	
	335

	任城区
	15
	2
	
	13
	1
	6
	5014
	94
	30
	
	64
	
	

	兖州市
	16
	6
	4
	63
	6
	5
	2848
	1857
	63
	
	1142
	652
	

	曲阜市
	3
	1
	4
	167
	1
	1
	1675
	569
	110
	22
	233
	162
	42

	泗水县
	2
	
	2
	100
	
	   
	520
	290
	290
	
	
	
	

	邹城市
	14
	
	7
	50
	4
	10
	1105
	1014
	20
	
	485
	506
	3

	微山县
	35
	3
	19
	63
	6
	15
	6883
	3279
	730
	
	1889
	660
	

	鱼台县
	20
	10
	3
	65
	2
	7
	1533
	455
	300
	
	155
	
	

	金乡县
	31
	5
	4
	29
	6
	17
	2852
	198
	
	
	198
	
	

	嘉祥县
	40
	3
	1
	10
	2
	34
	1228
	124
	
	
	30
	
	94

	汶上县
	28
	13
	5
	64
	5
	9
	3056
	754
	125
	
	42
	150
	437

	梁山县
	9
	4
	2
	67
	7
	3
	703
	297
	
	
	
	
	297

	高新区
	5
	1
	1
	40
	1
	
	
	1270
	
	
	870
	
	400

	北湖区
	2
	
	1
	50
	
	
	1400
	84
	84
	
	
	
	

	合计
	228
	48
	57
	46
	43
	109
	29552
	10620
	1752
	22
	5108
	2130
	1608


