	附件1

学前教育三年行动计划2013年公办幼儿园建设项目工程进展和资金投入汇总表

	2013.9.25

	单位
	　工程进展
	资金投入（万元）
	到位资金来源（万元）

	
	项目数
	投入使用
	主体完工
	完成建设比例（%）
	建设中
	筹建中
	计划投资
	到位小计
	中央财政
	省市财政
	县级财政
	乡级财政
	其他资金

	市中区
	8
	6
	2
	100
	
	
	1680
	1510
	
	
	
	
	1510

	任城区
	15
	4
	1
	33
	2
	3
	5014
	520
	30
	
	198
	246
	46

	兖州市
	16
	34
	
	213
	
	4
	2848
	1672
	405
	
	292
	975
	

	曲阜市
	3
	5
	1
	200
	
	1
	1675
	785
	210
	22
	283
	222
	48

	泗水县
	2
	2
	
	100
	
	   
	520
	320
	290
	30
	
	
	

	邹城市
	14
	3
	11
	100
	4
	3
	1105
	3048
	315
	20
	485
	2225
	3

	微山县
	35
	10
	15
	71
	23
	
	6883
	3309
	730
	
	1889
	690
	

	鱼台县
	20
	10
	6
	80
	5
	
	1533
	725
	510
	
	215
	
	

	金乡县
	31
	24
	
	77
	7
	
	2852
	1143
	
	
	1143
	
	

	嘉祥县
	40
	25
	
	63
	8
	6
	1228
	1219
	1045
	10
	40
	
	124

	汶上县
	28
	25
	6
	111
	2
	
	3056
	974
	225
	30
	42
	150
	527

	梁山县
	9
	21
	2
	256
	2
	1
	703
	489
	
	
	
	
	489

	高新区
	5
	2
	1
	60
	1
	
	
	1700
	
	
	1000
	
	700

	北湖区
	2
	
	
	50
	1
	
	1400
	84
	84
	
	
	
	

	合计
	228
	171
	45
	95
	55
	18
	29552
	17498
	3844
	112
	5587
	4508
	3447


