关于全市惠民工程5月份进展情况的通报

2015全市教育惠民工程确定40万平方米农村中小学校舍工程建设及100个农村中小学厨房建设配备。为加快推进工程建设进度，现对各县市区工程进展情况通报如下：

一、校舍工程。校舍工程建设共200个项目，其中新建项目187个，改建项目12个，迁建项目1个。截至2015年5月25日，全市已开工项目124个，开工率62%，已竣工项目21个，竣工率10.5%。开工率前3名分别是兖州区100%、邹城市100%、微山县100%；开工率后3名分别是汶上县50%、嘉祥县41.6%、梁山县3.2%。竣工率前三名分别是兖州区30%、曲阜市22.2%、汶上县12.5%。

二、厨房建设配备。厨房建设配备共100个项目，其中，新建并需配备项目54个（含餐厅），其余46个已建设完成，只需配备。截止2015年5月25日，全市54个新建厨房项目中已开工34个，开工率62%，已竣工项目10个，竣工率18.5%。开工率前5名分别是：兖州区100%、泗水县100%、金乡县100%、太白湖新区100%、邹城市100%。开工率后4名分别是：鱼台县未开工、梁山县28.57%、汶上县33.33%、任城区33.33%。竣工率前3名分别是邹城市100%、太白湖新区100%、嘉祥县27.27%。

教育惠民工程建设是2015年市政府为民所办十件实事之一，列入了对县（市、区）经济社会发展考核指标。各县市区一定要高度重视，认真梳理各项工程进展，分析问题和原因，着力突破制约工程进展的瓶颈问题。要强化领导包保，实施一线办公，抓住工程施工的有利时机，倒排工期，挂图作战，确保按照时间节点完成施工任务。

附件：1.全市农村中小学校舍改造工程进展情况表

2.全市农村中小学厨房建设改造及设施配备进展表

附件1：

附件2：