附件1：
	全市农村中小学校舍建设工程进展情况表

	县市区
	规划    项目数    (个）
	规划     建筑面积    （m²）
	已开工 项目数  （个）
	已竣工  项目数（个）
	已竣工  面积  （m²）
	竣工面积占                 规划面积比例（%）
	排名

	合  计
	206
	426507
	206
	144
	288437
	67.6 
	　

	任城区
	7
	37038
	7
	7
	37038
	100.0 
	1 

	兖州区
	21
	72485
	21
	21
	72485
	100.0 
	1 

	曲阜市
	26
	35109
	26
	17
	14132
	40.3 
	9 

	泗水县
	28
	46329
	28
	25
	42629
	92.0 
	3 

	邹城市
	8
	21730
	8
	5
	12230
	56.3 
	8 

	微山县
	14
	49102
	14
	3
	11180
	22.8 
	10 

	鱼台县
	8
	19090
	8
	7
	16490
	86.4 
	5 

	金乡县
	19
	15200
	19
	17
	13150
	86.5 
	4 

	嘉祥县
	25
	67400
	25
	13
	38100
	56.5 
	7 

	汶上县
	19
	35986
	19
	14
	26056
	72.4 
	6 

	梁山县
	31
	27038
	31
	15
	4947
	18.3 
	11 


附件2：
	全市农村中小学厨房建设及配备进展情况表

	县市区
	规划项目 （个）
	已开工项目数（个）
	已竣工项目数（个）
	项目竣工率   （%）
	排名

	合 计
	111
	111
	71
	64.0 
	　

	任城区
	2
	2
	1
	50.0 
	8 

	兖州区
	5
	5
	5
	100.0 
	1 

	曲阜市
	11
	11
	11
	100.0 
	1 

	泗水县
	10
	10
	10
	100.0 
	1 

	邹城市
	7
	7
	7
	100.0 
	1 

	微山县
	9
	9
	4
	44.4 
	9 

	鱼台县
	11
	11
	4
	36.4 
	11 

	金乡县
	10
	10
	10
	100.0 
	1 

	嘉祥县
	17
	17
	10
	58.8 
	7 

	汶上县
	16
	16
	6
	37.5 
	10 

	梁山县
	12
	12
	2
	16.7 
	12 

	太白湖新区
	1
	1
	1
	100.0 
	1 
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